ICS 93.160

T/GZWEA

P55

团     体     标     准

T/GZWEA：***—2019

贵州省水利建设项目关键岗位

配置导则

（征求意见稿）

Key positions configuration guidelines

of Guizhou provincial water conservancy construction project

2019-xx-xx发布            2019-xx-xx实施

贵州省水利工程协会  发布

前   言

依据贵州省水利工程协会团体标准立项计划，参照GB/T1.1—2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》及贵州省水利SL1—2014《水利技术标准编写规定》的要求，编写了《贵州省水利建设项目关键岗位配置导则》（T/GZWEA：**—****）。

本导则共10章73条，主要内容有：

- ——总则；

- ——术语；

- ——项目法人项目关键岗位配置；

- ——设计单位项目关键岗位配置	；

- ——监理单位项目关键岗位配置	；

- ——施工单位项目关键岗位配置	；

- ——工程总承包单位项目关键岗位配置；

- ——代建单位项目关键岗位配置；

- ——附则；

- ——导则用词说明。

本导则为首次发布。

本导则为全文推荐。

本导则批准单位：贵州省水利工程协会。

本导则主编单位：中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司。

本导则参编单位：贵州省水利水电勘测设计研究院

贵州省水利投资（集团）有限责任公司

贵州新中水工程有限公司

遵义水利水电勘测设计研究院

贵州水利实业有限公司

本导则主要起草人：周  威  申献平  卢天文  龙宪禄  卢昆华

程  伟  陈卫平  吕  飞  李  钧  党海霞

刘  辛  路文珍  邓瑞振  刘  刚  苏世林

雷仁强  姜翔宇  王彦红  石  佳  廖仕信

秦  谢  苏艳菲  廖超良  康钦勇

本导则技术审查委员会负责人：*** *** ***

本导则技术审查委员会成员：

本导则体例格式审查人：*** ***

本导则内部编号：T/GZWEA **—****

本导则在执行过程中，请各单位注意总结经验，累计资料，随时将有关意见和建议反馈给贵州省水利工程协会（通信地址：贵州省贵阳市南明区花果园国际金融街2号（E8栋）26楼2623号；电话0851-88173437；电子邮箱：1687878204@qq.com），以供今后修订时参考。

目  次

1  总则	1

2  术语	2

3  项目法人项目关键岗位配置	3

4  设计单位项目关键岗位配置	5

5  监理单位项目关键岗位配置	8

6  施工单位项目关键岗位配置	11

7  工程总承包单位项目关键岗位配置	13

8  代建单位项目关键岗位配置	16

9  附则	18

10  导则用词说明	21

# 1 总  则

1.0.1  为促进我省水利工程建设项目管理诚信、公平有序进行，提高项目管理水平，结合工程实际，制定本导则。

1.0.2  本导则适用于我省的大、中型水利工程建设项目，小型项目可参照执行。

1.0.3  贵州省水利建设项目关键岗位配置除应符合本导则外，尚应符合国家现行法律法规及标准规定。

# 2 术  语

2.0.1  水利工程  water conservancy project

水利工程是指用于控制和调配自然界的地表水和地下水，达到除害兴利目的而修建的工程。包含防洪、排涝、灌溉、水力发电、引（供）水、滩涂治理、水土保持、水资源保护等各类工程（包括新建、扩建、改建、加固、修复、拆除等）及其配套和附属工程。

2.0.2  水利建设项目关键岗位  Key posts in water conservancy construction projects

水利建设项目关键岗位是指参与水利建设项目现场管理的参建各方主要岗位。具体指：项目法人单位的项目负责人、技术负责人、财务负责人、安全负责人；设计单位的设计项目负责人、设计技术负责人、专业设计负责人、设代负责人；监理单位的总监理工程师、副总监理工程师、监理工程师；施工单位的项目负责人、项目技术负责人、安全员、施工员、质检员；总承包项目管理单位的项目负责人、项目技术负责人、部门负责人、安全负责人；代建项目管理单位的项目负责人、项目技术负责人、安全负责人。

2.0.3  水利建设项目法人  Legal person of water conservancy construction project

水利建设项目法人是指具有独立承担民事责任能力，对水利建设项目全过程负责的责任主体。

2.0.4  工程总承包单位  General contractor

工程总承包单位是指受项目法人委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段承包的单位。

2.0.5  水利建设项目代建单位   Water conservancy construction project construction unit

水利建设项目代建单位是指项目法人对政府投资的水利工程建设项目，选择具有水利工程建设管理经验、技术、能力和能代行项目法人进行项目建设管理的专业化项目管理单位。

# 3  项目法人项目关键岗位配置

3.0.1  项目法人单位职责

1  法人单位负责按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设，并负责办理工程开工、质量和安全监督等报建手续。

2 法人单位负责与地方人民政府及有关部门协调、办理征地移民及其它需要办理的相关建设手续。

3 法人单位负责依法组织选择项目的参建各方，签订并严格履行有关合同。

4  法人单位负责监督检查参建各方现场组织管理体系建设及项目执行情况。

5  法人单位按照有关规定组织或参与工程验收工作。

6  法人单位负责工程档案资料的管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查。

3.0.2  项目法人单位应建立与工程建设相适应的项目组织机构，一般应设置综合管理、计划财务、工程技术、质量安全等部门，并应建立健全工程质量、安全、进度、投资、合同、档案、信息等方面管理的规章制度。

3.0.3  项目法人项目岗位配置应符合下列规定：

1  项目法人单位须配置项目负责人、技术负责人、财务负责人、安全负责人等关键岗位,同时还应配备满足工程建设需要的质量、安全、进度、投资、合同、档案、信息等方面的一般岗位。

2  大型项目岗位设置不少于16个、中型项目不少于12个，相应岗位同时应满足相应职称要求。

3  若采取项目代建制或工程总承包模式，法人可将具体的项目管理事务委托给具有资质的项目管理单位，现场除配置项目负责人、技术负责人、财务负责人、安全负责人等关键岗位外，其它岗位可根据项目情况来配置，负责检查督促项目现场工作，协助参建各方对外联系、协调工作。

3.0.4  项目法人项目关键岗位要求：

1  项目负责人应熟悉有关水利工程建设政策和法规要求，参加过类似规模水利建设项目管理的经历，有比较丰富的建设管理经验和较强的组织协调能力，并参加过相应培训。

2  技术负责人应具有水利专业中级以上技术职称，有比较丰富的技术管理经验和扎实的专业理论知识，参与过类似规模水利建设项目的技术管理工作，具有处理工程建设中重大技术问题的能力。

3  财务负责人应熟悉有关工程建设经济财务管理的政策法规，具有专业技术职称和比较丰富的经济财务管理经验，具有处理工程建设财务问题的能力。

4  安全负责人应取得安全生产考核合格证书，参与过类似规模水利建设项目的技术管理工作3年以上，应具有大专以上文化学历。

表3.0-1  项目法人项目岗位基本配置表

| 管理人员 |  |  | 水利建设项目类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 主要岗位 | 大型 |  | 中型 | 小型 | 备注 |
| 关键岗位 | 项目负责人 | 1（专职） |  | 1（专职） | 1（专职） | 安全生产考核合格 |
|  | 技术负责人 | 1（专职）高级职称 |  | 1（专职）中级职称 | 1（专职） | 水利水电相近专业、安全生产考核合格 |
|  | 财务负责人 | 1（专职） |  | 1（专职） | 1（专职） |  |
|  | 安全负责人 | 1（专职） |  | 1（专职） | 1（专职） | 安全生产考核合格 |
| 一般岗位 | 合同员 | 2（专职） |  | 1（专职） | 1（可兼职） |  |
|  | 财务人员 | 2（专职） |  | 2（专职） | 1（可兼职） |  |
|  | 施工员 | 2（专职） |  | 1（专职） | 1（可兼职） |  |
|  | 质检员 | 2（专职） |  | 1（可兼职） | - |  |
|  | 安全员 | 1（可兼职） |  | 1（可兼职） | - | 安全生产考核合格 |
|  | 资料员 | 1（专职） |  | 1（可兼职） | 1（可兼职） |  |
|  | 综合员 | 1（专职） |  | 1（可兼职） | - |  |
| 合计 | 岗位 | 16 |  | 12 | 8 |  |

注：本表为项目法人项目岗位基本配置，具体岗位可根据项目施工强度适当调整。

4  设计单位项目关键岗位配置

4.0.1  设计单位职责

1  设计单位必须按其资质等级及业务范围承担勘测设计任务，并应主动接受水利工程质量监督机构对其资质等级及质量体系的监督检查。

2  设计单位必须建立健全设计质量保证体系，加强设计过程质量控制，健全设计文件的审核、会签批准制度，做好设计文件的技术交底工作。

3  设计单位应按合同规定及时提供设计文件及施工图纸，在施工过程中要随时掌握施工现场情况，优化设计，解决有关设计问题。

4  设计单位应加强设计服务工作，制定设计服务计划，加大工程施工过程的设计服务工作，派驻工地的设计代表应具备较高的专业技术水平和处理协调能力。

5  设计单位应按水利部有关规定参加验收，并对施工质量是否满足设计要求提出评价意见。

4.0.2  设计单位在项目上应设置设计负责人、技术负责人、专业负责人、设代负责人等关键岗位和一般设计岗位等组成设计项目组织机构。并应按合同规定在施工现场设立设计代表机构或派驻现场设计代表。项目承建采取工程总承包模式的，设计应纳入总承包项目组织机构统一管理。

4.0.3  设计单位项目关键岗位人员配置

1  大型建设项目

1) 设计负责人、设计技术负责人

—— 学历：大学本科及以上；

—— 技术职称：高级工程师及以上；

——工程经历，应具备以下条件之一：

- a)曾任大型建设项目设计负责人（设计技术负责人）；

- b)担任中型建设项目设计负责人（设计技术负责人）并成功组织至少一个项目两个阶段以上的设计工作人员（其中必须包括施工详图设计阶段）；

c)曾任大型建设项目专业负责人累计达5年以上。

2) 专业负责人

——学历：大学本科及以上；

——技术职称：工程师及以上；

——工程经历，应具备以下条件之一：

a)曾任大型建设项目专业负责人；

b)曾任中型建设项目专业负责人并主持工作一年以上；

c)任中型工程设代负责人一年以上；

d)任小型建设项目设计技术负责人并至少组织过一个小型工程自可行性研究发展（初步设计）至施工详图阶段的设计工作。

3) 设代负责人任职资格至少要达到专业负责人要求，也可由项目技术负责人或专业负责人兼任。

- 2  中型建设项目

- 1) 设计负责人、设计技术负责人

- ——学历：大学本科及以上；

——技术职称：工程师及以上；

——工程经历，具备以下条件之：

a)曾任过大型建设项目专业负责人。

b)曾任中型建设项目设计负责人、设计技术负责人。

C)曾任小型建设项目设计负责人，并成功组织过一个小型工程两个阶段以上的设计工作，或成功组织过一个小型工程的施工详图阶段设计工作。

2) 专业负责人

——学历：大专及以上；

——技术职称：工程师及以上；

——工程经历，具备以下条件之一：

a)曾任小型建设项目设计负责人；

b)曾任小型建设项目专业负责人或设代负责人二年以上；

c)从事本专业工作5年以上。

3) 设代负责人任职资格至少要达到专业负责人要求，也可由项目技术负责人或专业负责人兼任。

3  小型建设项目

- 1) 设计负责人、设计技术负责人

——学历：大专及以上；

—— 技术职称：工程师及以上；

——工程经历，具备以下条件之一：

a）曾任中型建设项目专业负责人、小型建设项目设计技术负责人；

b）从事本专业工作3年以上。

2）专业负责人

——学历：大专及以上；

——技术职称：工程师及以上；

——工程经历：从事本专业工作3年以上。

3）设代负责人可由项目设计技术负责人或专业负责人兼任。

表4.0-1  设计单位项目岗位基本配置表

| 管理人员 |  | 水利工程项目类型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 主要岗位 | 大型 |  | 中型 | 小型 |  |
| 关键岗位 | 设计负责人 | 1（专职） |  | 1（专职） | 1（专职） |  |
|  | 设计技术负责人 | 1（专职） |  | 1（专职） | 1（可兼职） |  |
|  | 专业负责人 | 每一专业须设一名负责人（专职） |  | 每一专业应设一名负责人（专职） | 每一专业宜设一名负责人（可兼职） |  |
|  | 设代负责人 | 1（可兼职） |  | 1（可兼职） | 1（可兼职） |  |
| 一般岗位 | 设计人员 | 根据设计工作需要来配置设计人员 |  |  |  |  |
|  | 现场设计代表 | 1（可兼职） | 1（可兼职） |  |  |  |

备注：小型建设项目技术负责人可由设计负责人兼任，可根据专业工作量大小设置专业负责人。

# 5  监理单位项目关键岗位配置

5.0.1  监理单位职责

1  监理单位须依据监理合同来配备现场监理人员，并应配备需要的检测设备和工具。

2  监理单位须依照法律、法规以及有关技术标准、监理规范、设计文件和合同，全面履行监理合同，控制工程质量、造价和进度，管理工程相关合同，协调工程建设有关各方关系。

3  监理单位应按照监理规范的要求，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方式实施监理，发现问题应及时纠正、报告。

4  监理单位应做好各类监理资料的管理工作，监理工作结束后，向相关部门提交完整的监理档案资料。

5.0.2  监理单位项目组织机构是指项目施工监理单位依据项目施工监理合同任命并派驻项目现场实施项目建设监理的机构。监理机构实行总监理工程师负责制，监理机构一般由总监理工程师、副总监理工程师、监理工程师等关键岗位和监理员、其他工作人员等一般岗位组成，代表项目施工监理单位履行项目施工监理合同中约定的监理工作内容。

5.0.3  监理单位项目关键岗位配置

1  监理机构的监理岗位配置应按照主体施工阶段来规定，在工程筹建期、工程准备期、工程完建期的监理人员的配置标准可根据工程实施具体情况，经与业主商议确定。

2  总监理工程师

- 1）总监理工程师是指取得水利工程建设监理工程师职业（业）资格并经总监理工程师岗位技能培训合格人员，其专业水平和业务技能符合总监理工程师岗位需要，信用信息记录满足水利建设市场诚信体系建设需要，受监理单位任命委派，全面负责水利建设项目施工现场监理机构领导工作的监理工程师。

2) 总监理工程师应具备5年以上同类工程施工技术或管理经验，取得工程类相关专业工程师及以上技术职称（对应项目规模和难易程度等按需选择）和取得监理工程师任职资格，同时须是总监理工程师岗位业务技能合格人员并须经B类安全生产考核合格。大中型水利建设项目的总监理工程师除应满足上款条件外，还应有担任过项目总监理工程师（或副总监理工程师）2个及以上的经历，取得工程类相关专业高级工程师及以上技术职称。

3  副总监理工程师是指满足总监理工程师职业（执业）基本条件，由监理单位任命委派或由项目总监理工程师书面授权，协助或代理总监理工程师在水利建设项目施工现场监理机构行使总监理工程师部分职责和权力的监理工程师。

4  监理工程师

1）监理工程师是指取得水利工程建设监理工程师职业（执业）资格并经监理工程师岗位技能培训合格人员，其专业水平和业务技能符合监理工程师岗位需要，信用信息记录满足水利建设市场诚信体系建设需要，在水利建设项目施工现场监理机构承担水利建设项目施工监理主要工作的监理人员。

2）负责水工、地质、机电安装、测量、造价等专业的监理工程师应具备3年以上同类工程施工技术或管理经验，取得工程类相关专业工程师及以上技术职称并取得监理工程师任职资格，同时须是相应监理岗位业务技能合格人员，并须经B类安全生产考核合格。

3）负责安全管理的监理工程师还须经C类安全生产考核合格。

表5.0-1  监理单位项目监理岗位基本配置表

| 管理人员 |  | 水利工程项目类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 主要岗位 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 |
| 关键岗位 | 总监理工程师 | 1（专职）高级工程师 | 1（专职）工程师 | 1（专职） | 水利水电相近专业、安全生产考核合格 |
|  | 副总监理工程师 | 1（专职）高级工程师 | 1（专职）工程师 | 1（专职） | 水利水电相近专业 |
|  | 安全监理工程师 | 1（专职） | 1（专职） | 1（专职） | 水利水电相近专业、安全生产考核合格 |
|  | 土建监理工程师 | 2（专职） | 1（专职） | 1(可兼职） | 水利水电相近专业 |
|  | 机电设备安装、金属结构设备安装、地质勘察、工程测量等其他专业监理工程师 | 随工程进度和工程量大小来确定。 |  |  |  |
| 一般岗位 | 监理员 | 4（专职） | 2（专职） | 1(可兼职） |  |
|  | 资料员 | 1（专职） | 1（专职） | 1(专职） |  |

# 6  施工单位项目关键岗位配置

6.0.1  施工单位职责

1  施工单位应按其资质等级和业务范围承揽工程施工任务，接受水利工程质量监督机构对其资质和质量保证体系的监督检查。

2  施工单位应依据国家、水利行业有关工程建设法规、技术规程、技术标准的规定及设计文件和施工合同的要求进行施工，并对其施工的工程质量负责。

3  施工单位不得将其承接的水利建设项目的主体工程进行转包。

4  施工单位要建立健全质量保证体系，制定和完善岗位质量责任制。在施工过程中要认真执行“三检制”，切实做好工程质量的全过程控制。

5  工程质量应符合国家和水利行业现行的工程标准及设计文件要求，并向项目法人提交完整的技术档案、试验成果及有关资料。

6  工程发生质量事故，施工单位必须按照有关规定向监理单位、项目法人及有关部门报告，并保护好现场，接受工程质量事故调查，认真进行事故处理。

6.0.2 施工单位项目组织机构应由项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质检员等关键岗位和测量员、试验员、合同员、材料员、财务人员、资料员等一般岗位组成施工项目组织机构。

6.0.3  施工单位项目关键岗位配置

1  施工单位项目负责人、项目技术负责人、安全员（专职安全生产管理人员），除须具备必备的资格、资质外，还须取得安全生产考核合格证书；项目技术负责人必须具备与项目规模和性质相适应的专业技术职称。

2  关键岗位人员原则上不得兼任其他项目的关键岗位，发生以下情形之一可以兼岗：

- 1）属同一工程项目的近邻标段或分期施工的项目，合并合同额不超过企业注册资本金5倍的；

- 2）前工程项目已验收合格的；

- 3）非施工单位原因，前工程项目已停工超过120天（含），经前监理单位证明的。

表6.0-1  施工单位项目施工岗位基本配置表

| 管理人员 |  | 水利工程项目类型 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 岗位 | 大型 | 中型 | 小型 |  |
| 关键岗位 | 项目负责人 | 1（专职）（一级建造师、高级工程师) | 1（专职）（一级建造师、高级工程师） | 1（专职）（二级建造师、工程师） | 水利水电相近专业、安全生产考核合格 |
|  | 项目技术负责人 | 1（专职）（高级工程师) | 1（专职）（高级工程师） | 1（专职）（工程师） | 水利水电相近专业、安全生产考核合格 |
|  | 施工员 | 2（专职） （5年） | 2（专职） (3年) | 1（专职） (2年) |  |
|  | 质检员 | 2（专职） (5年) | 1（专职）( 3年) | 1（专职） (2年) | 水利水电相近专业 |
|  | 安全员 | 2（专职） (5年) | 1（专职） (3年) | 1（专职） (2年) | 安全生产考核合格 |
| 一般岗位 | 测量员 | 2（专职） (5年) | 1（专职） (3年) | 1（可兼职） (2年) |  |
|  | 试验员 | 2（专职） (5年) | 2（专职） (3年) | 1（可兼职） (2年) |  |
|  | 合同员 | 2（专职） (5年) | 1（专职） (3年) | 1（可兼职） (2年) |  |
|  | 材料员 | 1（专职） (5年) | 1（专职） (3年) | 1（可兼职） (2年) |  |
|  | 财务人员 | 2（专职） (5年) | 1（专职） (3年) | 1（可兼职） (2年) |  |
|  | 资料员 | 1（专职） (5年) | 1（专职） (3年) | 1（专职） (2年) |  |
| 合计 | 岗位 | 18 | 13 | 11 |  |

# 7  工程总承包单位项目关键岗位配置

7.0.1  工程总承包单位职责主要包括：

1  组建与设计采购施工总承包项目规模相适应的项目机构，组织实施科研、勘察设计、设备采购、施工和试运行服务，并对承包项目的质量、安全、工期、造价等全面负责；

2  应建立覆盖科研、勘察设计、采购、施工、试运行服务全过程的项目质量、安全、环境、职业健康等保证体系，保证质量、安全、环境、职业健康等所需资金的投入使用，落实各项保障措施；

3  负责项目施工图设计，设计应符合经审批的初步设计文件要求，满足项目质量、耐久和安全的强制性标准和相关规定，并对项目设计质量负责；

4  负责项目施工，并对项目施工质量和施工安全负责；

5  负责项目设备采购、调试工作，并保证项目设备质量和调试质量；

6  负责项目试运行服务工作，并保证试运行期间项目安全和档案资料完整；

7  承担设计采购施工总承包项目保修期内的保修任务；

8  负责项目完工结算、工程档案、项目移交等相关工作。

7.0.2  工程总承包项目组织机构应由项目负责人、技术负责人、安全负责人及负责设计、采购、施工、试运行、财务、质量、安全、商务、行政等部门负责人的关键岗位和负责进度、质量、安全、合同管理、费用、材料、信息和文件等现场管理的一般岗位组建项目经理部。现场人员数量根据总承包项目管理内容和项目进展情况配置。

7.0.3  工程总承包单位项目关键岗位配置

1  项目负责人（项目技术负责人）应具备下列条件:

1）取得工程建设类注册执业资格或高级专业技术职称；

2）具备决策、组织、领导和沟通能力，能正确处理和协调与项目发包人、项目相关方之间及企业内部各专业、各部门之间的关系；

3）具有工程总承包项目管理及相关的经济、法律法规和标准化知识；

4）具有类似项目的管理经验；

5）具有良好的信誉。

2  部门负责人

1）学历：大专及以上；

2）技术职称：工程师及以上；

3）工程经历和能力：

——从事土木工程（含水利水电、建筑工程、市政工程、道路桥梁工程等）勘测、设计、科研、施工等技术工作5年及以上；

——具有较强的决策能力和组织协调能力；

——从事过项目现场的施工管理、监理、设计等工作；

——具有本部门专业覆盖的较深专业知识和管理知识。

7.0.4  安全负责人应取得安全生产考核合格证书，参与过类似规模水利工程建设的技术管理工作3年以上，应具有大专以上文化学历。

表7.0-1  工程总承包单位项目岗位基本配置表

| 管理人员 |  |  | 水利工程项目类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 主要岗位 | 大型 |  | 中型 | 小型 | 备注 |
| 关键 岗位 | 项目负责人 | 1（专职）高级职称 |  | 1（专职）高级职称 | 1（专职）工程师 | 水利水电相近专业、安全生产考核合格 |
|  | 技术负责人 | 1（专职）高级职称 |  | 1（专职）高级职称 | 1（专职）工程师 | 水利水电相近专业 |
|  | 设计负责人 | 1（专职） |  | 1（专职） | 1（可兼职） | 水利水电相近专业 |
|  | 采购负责人 | 1（专职） |  | 1（可兼职） |  |  |
|  | 施工负责人 | 1（专职） |  | 1（可兼职） |  | 水利水电相近专业 |
|  | 安全负责人 | 1（专职） |  | 1（专职） |  | 安全生产考核合格 |
| 一般 岗位 | 造价员 | 1（专职） |  | 1（专职） |  |  |
|  | 合同员 | 1（专职） |  | 1（可兼职） | 1（可兼职） |  |
|  | 施工员 | 2（专职） |  | 1（可兼职） | 1（专职） |  |
|  | 安全员 | 2（专职） |  | 1（可兼职） | 1（专职） | 安全生产考核合格 |
|  | 质检员 | 2（可兼职） |  | 1（可兼职） | 1（可兼职） |  |
|  | 测量员 | 2（可兼职） |  | 1（可兼职） | 1（可兼职） |  |
|  | 财务人员 | 2（可兼职） |  | 1（可兼职） | 1（可兼职） |  |
|  | 资料员 | 1（专职） |  | 1（专职） | 1（专职） |  |
|  | 综合员 | 1（专职） |  | 1（可兼职） |  |  |
| 合计 | 岗位 | 20 |  | 15 | 10 |  |

# 8  代建单位项目关键岗位配置

8.0.1  代建单位职责

1  根据代建合同约定，组织项目招投标，择优选择勘察设计、监理、施工单位和设备、材料供应商；负责项目实施过程中各项合同的洽谈与签订工作，对所签订的合同实行全过程管理。

2  组织项目实施，抓好项目建设管理，对建设工期、施工质量、安全生产和资金管理等负责。

3  组织编报项目年度实施计划和资金使用计划，并定期向建设单位报送工程进度、质量、安全以及资金使用等情况。

4  按照验收相关规定，组织项目分部工程、单位工程、合同工程验收；组织参建单位做好项目阶段验收、专项验收、竣工验收各项准备工作；按照基本建设财务管理相关规定，编报项目竣工财务决算。竣工验收后及时办理资产移交和竣工财务决算审批手续。

8.0.2  代建单位项目组织机构应由项目负责人、技术负责人、安全负责人等关键岗位及负责工程设计、施工、招标、报批报建等的现场一般管理岗位组成。

8.0.3  代建单位项目关键岗位配置

1  项目负责人应具有相关专业高级技术职称或至少具有一项国家建筑、经济等相关执业资格（如注册城市规划师、注册建筑师、注册结构师、注册建造师、注册监理师、注册造价师、工程咨询师、项目投资管理师等）。

2  项目技术负责人应具备相应技术职称。

3  安全负责人应取得安全生产考核合格证书，参与过类似规模水利工程建设的技术管理工作3年以上，应具有大专以上文化学历。

4  现场管理人员应由设计、施工、造价等专业技术人员组成。相关人员应具有相关专业中级技术职称或至少具有一项国家建筑、经济等相关执业资格（如注册城市规划师、注册建筑师、注册结构师、注册建造师、注册监理师、注册造价师、工程咨询师、项目投资管理师等）。

表8.0-1  代建单位项目管理岗位基本配置表

| 管理人员 |  | 水利工程项目类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 主要岗位 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 |
| 关键岗位 | 项目负责人 | 1（专职）高级职称 | 1（专职）高级职称 | 1（专职）中级职称 | 水利水电相近专业、安全生产考核合格 |
|  | 技术负责人 | 1（专职）高级职称 | 1（专职）高级职称 | 1（可兼职） | 水利水电相近专业 |
|  | 安全负责人 | 1（专职） | 1（专职） |  | 安全生产考核合格 |
| 一般岗位 | 合同员 | 1（专职） | 1（专职） | 1（可兼职） |  |
|  | 财务人员 | 2（专职） | 1（专职） | 1（可兼职） |  |
|  | 施工员 | 1（专职） | 1（专职） |  |  |
|  | 安全员 | 1（专职） | 1（可兼职） | 1（可兼职） | 安全生产考核合格 |
|  | 资料员 | 1（专职） | 1（专职） | 1（专职） |  |
|  | 综合员 | 1（专职） |  |  |  |
| 合计 | （岗位） | 10 | 8 | 6 |  |

# 9  附  则

9.0.1  项目法人单位在建设项目开工条件审查时应重点审查现场关键岗位人员配备情况，查验各关键岗位人员证书原件，确保配备到位、人证相符，确保满足水利工程建设主管部门及其质量安全监督机构备案要求。

9.0.2  项目法人单位根据项目完成情况及地方工程质量安全监督机构要求，及时在“贵州省水利建设市场信用信息平台”上报和撤销项目关键岗位人员信息，以促进水利工程建设诚信、有序进行。

9.0.3  本导则由贵州省水利工程协会负责解释。

# 10  导则用词说明

| 导则用词 | 在特殊情况下的等效表述 | 要求严格程度 |
| --- | --- | --- |
| 必须 | 须 | 要 求 |
| 应 | 有必要、要、只有......才允许 |  |
| 不应 | 不允许、不许可、不要 |  |
| 宜 | 推荐、建议、倡导 | 推 荐 |
| 不宜 | 不推荐、不建议 |  |
| 可 | 允许、许可、准许 | 允 许 |
| 不必 | 不需要、不要求 |  |

贵州省水利工程协会团体标准

贵州省水利工程建设项目关键岗位人员配置导则

T/GZWEA：**—*****